软件与理论综合设计与实践项目指导书

| 项目名称 | 电影点评系统的设计与实现 |
| --- | --- |
| 项目类型 | 系统平台开发 |
| 指导教师 | 李芳芳 |
| 需要学生数 | 3~4人 |
| 项目内容及要求 |  |
| 一． 目的 设计实现一个基于Web的电影搜索和点评系统，包括电影信息的管理，短评和影评的管理。通过该系统，用户可以搜索感兴趣的电影，查看电影相关的评论并对电影进行打分和评论。 二．系统的设计与实现 电影的点评主要分为打分、短评和影评三个部分。其中打分和短评可以直接发布生效，影评则组要管理员审核才可发布。用户分为超级管理员、管理员和用户三类角色。 超级管理员 - 电影信息管理（新增、修改、删除电影） - 管理员和用户信息管理（管理员和用户的增、删、改） - 信息统计 管理员 - 审核影评 - 删除短评和影评 - 置顶短评和影评 - 禁言和封禁/解封用户 用户 - 搜索电影 - 点评电影（打分、短评、影评、推荐） - 关注电影 三． 界面实现 要求界面友好、美观，可使用模板设计技术进行页面布局设计。 四． 设计流程图 五． 详细的设计文档说明 六． 详细的使用说明 |  |
| 开发工具与软件 | 后端：Spring Boot（Java）或 Flask/Django（Python） 前端：Vue3 数据库：MySQL/MS SQL ，使用Navicat或DBeaver管理 |
| 主要开发设计流程及技术路线 |  |
| 设计流程： 1、做前期调研，完成需求分析； 2、根据所需完成的功能，进行系统的概要设计和详细设计； 3、连接数据库，实现数据的增、删、改、查等功能； 4、实现图形界面，实现点评系统的功能； 5、完成软件测试； |  |
| 项目涉及课程及知识点（含需要查阅的参考书目和相关文献） |  |
| 涉及的课程： 软件工程， Java 程序设计，Python程序设计，数据库原理，Web程序设计 参考书目及建议： 《Spring实战（第6版）》， Craig Walls 《Vue.js设计与实现》，霍春阳 |  |
| 项目重难点 |  |
| 项目的需求分析与结构设计，以及电影相关信息查询、短评和影评管理功能的实现是这个系统的重点。 |  |
| 实习进度安排 |  |
| 1、查阅资料、阅读文献，确定技术路线和方案 （实训周前 2 个月） 2、熟悉开发工具 （实训周前 2 个月） 3、需求分析，完成需求分析报告 （实训周前 1 个月） 4、系统设计和界面设计 （实训周前 半 个月） 5、代码编写及调试 （实训周） 6、文档整理，答辩 （实训周） |  |
| 学生工作分工及考核内容（含评分标准） |  |
| 工作分工： 由一人（组长）总体负责，前期的需求分析与结构设计由小组成员共同负责。 详细设计与代码编写分工如下： 1、电影、管理员和用户信息管理：1人 2、影评的审核、短评和影评的管理：1人 3、电影搜索和点评：1人 评分标准： 所有文档：15% 代码功能及其完备性：50% 出勤率：15% 答辩：20% |  |
| 编写人 | 李芳芳 |

软件与理论综合设计与实践项目指导书

| 项目名称 | 校园二手书籍推荐与交易平台 |
| --- | --- |
| 项目类型 | 系统平台开发 |
| 指导教师 | 李芳芳 |
| 需要学生数 | 4人 |
| 项目内容及要求 |  |
| 一． 目的 设计实现一个二手书籍交易平台，模拟小型电商的交易状态机。 实现简单的协同过滤推荐算法（基于用户或者基于物品的协同过滤算法），了解推荐系统原理。 二．系统的设计与实现 主要功能： - 书籍发布：上传书名、作者、出版社、ISBN、原价、售价、图片等信息。 - 推荐列表：根据用户浏览/收藏历史，推荐同学院或同专业的书籍（使用简单协同过滤） - 搜索与筛选：按书名、作者、价格区间等筛选。 - 私信沟通：买家向卖家发送简单文本留言。 - 管理发布、收藏和订单。 推荐算法简化：预先模拟10-20条用户行为数据，计算用户相似度（余弦相似度），给出Top-N推荐。 数据埋点：记录用户点击书籍详情的日志表（用于推荐）。 三． 界面实现 要求界面友好、美观，可参考“咸鱼”网站页面的设计。对于需要数据库连接的操作，通过调用统一的数据库连接进行管理；对于常用操作，建议编写为公共类，以提高开发效率。 四． 设计流程图 五． 详细的设计文档说明 六． 详细的使用说明 |  |
| 开发工具与软件 | 后端：Spring Boot（Java）或 Flask/Django（Python） 前端：Vue3 数据库：MySQL/MS SQL +Redis，使用Navicat或DBeaver管理 |
| 主要开发设计流程及技术路线 |  |
| 设计流程： 1、根据所需完成的功能，进行系统的概要设计和详细设计； 2、设计用户行为日志表，爬取或用大模型生成测试书籍数据，搭建项目环境； 3、连接数据库，实现数据的增、删、改、查等功能； 4、实现简单的协同过滤算法； 5、实现留言/私信功能以及订单状态流转，并进行整合测试； |  |
| 项目涉及课程及知识点（含需要查阅的参考书目和相关文献） |  |
| 涉及的课程： 软件工程， Java 程序设计，Python程序设计，数据库原理，Web程序设计 参考书目及建议： 《Spring实战（第6版）》， Craig Walls 《Vue.js设计与实现》，霍春阳 《推荐系统实践》，项亮 |  |
| 项目重难点 |  |
| 协同过滤算法实现 交易状态管理 |  |
| 实习进度安排 |  |
| 1、查阅资料、阅读文献，确定技术路线和方案 （实训周前 2 个月） 2、熟悉开发工具 （实训周前 2 个月） 3、需求分析，完成需求分析报告 （实训周前 1 个月） 4、系统设计和界面设计 （实训周前 半 个月） 5、代码编写及调试 （实训周） 6、文档整理，答辩 （实训周） |  |
| 学生工作分工及考核内容（含评分标准） |  |
| 工作分工： 由一人（组长）总体负责，前期的需求分析与结构设计由小组成员共同负责。 详细设计与代码编写分工如下： 1、书籍模块、搜索筛选、订单状态机：1人 2、推荐算法实现、用户行为日志记录、留言接口：1人 3、书籍发布/详情/搜索页，图片上传组件：1人 4、推荐栏展示、我的书架、留言板组件：1人 评分标准： 所有文档：15% 代码功能及其完备性：50% 出勤率：15% 答辩：20% |  |
| 编写人 | 李芳芳 |